Приложение

к приказу Федеральной службы по тарифам

от «20» февраля 2014 г. № 202-э

 Утверждаю

Директор ООО «ЭнергоХолдинг»

 (указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Сахненко

 (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

**ОТЧЕТ ООО «ЭнергоХолдинг»**

 (указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)

 **об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством**

**цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2017 год

**«14» февраля 2018 г.**

 (дата составления)

в Департамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономического развития Ульяновской области

 (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 Выписка из протокола заседания Правления Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №55-Э от 25.12.2017г.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Протокол №315-пс от 27.12.2017г. об утверждении скорректированной инвестиционной программы ООО «ЭнергоХолдинг» на 2015-2019 годы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок вводав эксплуатацию /выполнения мероприятия, год | Стадия выполнения2, % | Стоимостная оценкаинвестиций, млн. руб. без НДС | Отклонения2  | Причины отклонений |
| план | факт | полная стоимость3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде(год/ I-IVкв.) | осталось профинан сировать по результатам отчетного периода4 | млн. руб. без НДС | из них за счет: |  |
| уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | затраты на проколы и восстановление асфальтового покрытия |  |
| план3 | факт4 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Проектно-изыскательские работы на прокладку высоковольтных кабельных линий 6КЛ-6кВ от ПС 220/110/6кВ Ульяновская до РП-6кВ (КП-3) | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0,38136 | 0,38136 | 0,38136 | 0,25424 | - | 0,12712 | - | 0,12712 | - | - |
| 2. | Работы по прокладке высоковольтных кабельных линий 6КЛ-6кВ от ПС 220/110/6кВ Ульяновская до РП-6кВ (КП-3) | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 6,11357 | 6,11357 | 6,11357 | 6,11357 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проектно-изыскательские работы на прокладку высоковольтных кабельных линий 4КЛ-6кВ от РП-6кВ (КП-2) до РП-6кВ (КП-3) | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 0,16949 | 0,16949 | 0,16949 | 0,11345 | - | 0,05604 | - |  0,05604 | - | - |
| 4. | Работы по прокладке высоковольтных кабельных линий 4КЛ-6кВ от РП-6кВ (КП-2) до РП-6кВ (КП-3) | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 1,59643 | 1,59643 | 1,59643 | 2,28436 | - | 0,68793 | - |  0,68793 | - | - |
| 5. | Реконструкция КТП-10/0,4кВ (увеличение пропускной способности) | 2017 | 2017 | 2017 | 100 | 10,18006 | 10,18006 | 10,18006 | 9,72497 | - | 0,45509 | - |  0,45509 | - | - |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования****(отчетный год/квартал),** **млн. руб. без НДС** | **Отклонения2**  | **Причины отклонений** |
| **План3** | **Факт2**  | **млн. руб.****без НДС** | **%** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | ВСЕГО, | 18,44091 | 18,49059 | 0,04968 | 0,41 | - |
| А. | Собственные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 6,50000 | 6,50000 | - | - | - |
| А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | - | - | - | - | - |
| А.2. | Амортизационные отчисления | 11,94091 | 11,99059 |  0,04968 | 0,41 | - |
| А.3. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - |
| А.3.1 | Наименование источника | - | - | - | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| Б.1. | Кредиты | - | - | - | - | - |
| Б.2. | Займы  | - | - | - | - | - |
| Б.3. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| Б.3.1. | Наименование источника | - | - | - | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |
| В. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.:  | - | - | - | - | - |
| Г.1. | Лизинг | - | - | - | - | - |
|  | Справочно: | - | - | - | - | - |
| Д. | Доход на инвестированный капитал5 | - | - | - | - | - |
| Е.  | Возврат инвестированного капитала5 | - | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.